## Slide 1
Qualidade de Software
Consolidado da Certificação| Nome da estória
Nome da Squad
SQUAD
Nome da squad
Sprint
Sprint 24 - Jun/2025
Versao
v1
Ambiente
Homologação
QA : xxxxxx | SM: XXXX | PO: XXXX | Classificação: Uso Interno

## Slide 2
DASHBOARD DE TESTES
Visão consolidada da certificação
Sprint 24 . Jun/2026
312
Total Planejado
312
Executados
278
Aprovados
18
Despriorizados
41
Total de Bugs
5
Bugs Críticos
89%
Cobertura
STATUS: 5 bugs críticos e 3 altos em aberto.
Notes: Explique cada KPI. Despriorizados sao casos validos fora do escopo desta sprint por decisao do PO. Status No-Go e baseado nos criterios de saida definidos na Sprint Planning.

## Slide 3
COBERTURA POR HISTÓRIA/REQUISITO
Distribuição dos testes por área funcional do sistema
História/Requisito
Plan.
Exec.
Aprov.
Falha
Desp.
Cobertura
Emissao de Apolices
68
68
65
3
2
95,6%
Gestao de Sinistros
74
74
60
14
5
Calculo de Premio
42
42
40
2
3
95,2%
Portal do Corretor
55
55
50
5
4
Integracao SUSEP / Regulat.
38
38
33
5
3
86,8%
Renovacao Automatica
35
35
30
5
1
TOTAL
312
312
278
34
18
Legenda:
Desp. = Despriorizados (fora de escopo - Alinhado com PO)
81,1%
90,9%
85,7%
89,1%
Notes: Gestao de Sinistros e o modulo critico (14 falhas, 81%). Renovacao Automatica tambem abaixo do threshold. Priorizar esses dois no reteste.

## Slide 4
LISTA DE DEFEITOS
Bugs abertos classificados por severidade . Sprint 24
5 Criticos
8 Altos
19 Medios
9 Baixos
ID
Descricao
Severidade
História/requisito
Ticket - SN
Status
Impacto no Negocio
BUG-001
Emissao duplicada de apolice ao reprocessar pagamento negado
Critica
Emissao de Apolices
DFCT0017000
Em Correcao
Risco regulatorio SUSEP
BUG-002
Calculo de premio ignora tabela de agravamento perfil +65 anos
Critica
Calculo de Premio
DFCT0017000
Aberto
Prejuizo financeiro direto
BUG-003
Portal Corretor: contrato nao carrega em Firefox/Safari (CORS error)
Alta
Portal do Corretor
DFCT0017000
Em Analise
Bloqueio canal de vendas
BUG-004
Integração SUSEP: timeout em lote acima de 500 registros
Alta
Integracao SUSEP
DFCT0017000
Aberto
Descumprimento regulatorio
BUG-005
Sinistro fecha automaticamente sem validacao do perito responsavel
Critica
Gestao de Sinistros
DFCT0017000
Aberto
Fraude / auditoria
BUG-006
Renovação automatica nao respeita carencia de 30 dias pos-cancelamento
Alta
Renovação Automatica
DFCT0017000
Em Correção
Penalidade contratual
BUG-007
Campo Valor Segurado aceita valor negativo sem validacao
Media
Emissao de Apolices
DFCT0017000
Aberto
Inconsistencia de dados
Notes: Foco nos 3 criticos: DEF-001 risco SUSEP, DEF-002 prejuizo financeiro, DEF-005 risco de fraude. Qualquer um deles basta para travar o release.

## Slide 5
ANALISE DOS BUGS
BUG-001 - Emissão Duplicada de Apólice
PROBLEMA: Sistema emite apólice duplicada ao reprocessar pagamento negado pela operadora de cartão.
1o
Por que a apolice foi emitida duas vezes?
A API de emissão foi chamada novamente de pagamento sem verificar se a apólice já existia.
2o
Por que a API nao verificou apolice existente?
O endpoint de emissao nao implementa controle de idempotencia (ausencia de idempotency-key).
3o
Por que nao ha controle de idempotencia?
O requisito de reprocessamento foi adicionado na sprint 20 sem revisao do contrato da API.
4o
Por que o requisito nao revisou o contrato da API?
Nao existe processo formal de analise de impacto tecnico para novos requisitos de retry/pagamento.
5o
Por que nao existe esse processo?
CAUSA RAIZ: Ausencia de Definition of Ready com checklist de impacto em integracoes financeiras criticas.
Notes: O 5-Why revela que a causa raiz nao e tecnica, e de processo. Falta um DoR com checklist de impacto para integracoes financeiras. A acao corretiva vai alem do bugfix.